Информация о проведении ТОО «Степногорская ТЭЦ»

отчета по итогам 1 полугодия 2022 года

об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы

перед потребителями и иными заинтересованными лицами

Приказом Департамента  Агентства РК по регулированию естественных монополий  по Акмолинской области 125-ОД от 08 июня 2012г. ТОО «Степногорская ТЭЦ» включена в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Акмолинской области по виду регулируемой услуги:  «производство тепловой энергии».

С информацией: об исполнении утвержденной на 2022 год инвестиционной программы, об основных финансово-экономических показателях, об объемах представленных регулируемых услуг, о проводимой в течение 1 полугодия работе с потребителями, о постатейном исполнении утвержденной на 2022 год тарифной сметы, о перспективах деятельности в работе  выступил первый руководитель предприятия.

ТОО «Степногорская ТЭЦ» - теплоэнергоцентраль с поперечными связями, имеющая в своем составе 6 энергетических паровых котлов, 5 водогрейных котлов и 5 турбогенераторов. ТОО «Степногорская ТЭЦ» осуществляет производство тепловой энергии станцией с комбинированным типом производства. Установленная тепловая мощность пяти водогрейных котлов КВТК-100 составляет 500 Гкал/час. Установленная паропроизводительность энергетических котлов составляет 1230 тонн пара в час. Отпуск тепловой энергии потребителям производится с коллекторов ТЭЦ. ТОО « Степногорская ТЭЦ» потребляет хозяйственно-питьевую воду для приготовления умягченной воды для подпитки тепловых сетей города.

Горячая вода  разбирается из  общей системы горячего водоснабжения, согласно  соответствующим правилам пользования тепловой энергии, утвержденными приказом МЭ РК от 18.12.14г. № 211. Температурный режим теплосети задаётся диспетчерами ТОО «Степногорск Теплотранзит», согласно утверждённому температурному графику работы теплосети в отопительный период, на основании среднесуточной температуры наружного воздуха предыдущих суток. В случае резкого понижения температуры наружного воздуха диспетчерами производится корректировка температуры теплосети.

Исходя из выше изложенного, соблюдается контроль за показателями температуры и давления теплоносителя, а также всего технологического процесса теплоснабжения,  тем самым обеспечивается  качество и надёжность теплопотребления.

За 1 полугодие 2022 года объем реализации регулируемых услуг по производству тепловой энергии составил 374 тыс. Гкал, что составляет 49,5% от утвержденного годового объема в тарифной смете. Выработка тепловой энергии составила 449,2 тыс. Гкал. Потребителями тепловой энергии являются промышленные предприятия, их доля составляет 44% от общего объема тепловой энергии. Остальные 56% реализуются розничным потребителям посредством энергоснабжающей организацией ТОО «Степногорск Энергосбыт» включая население г. Степногорска и пос. Заводской. По поставке тепловой энергии в паре и горячей воде с потребителями заключаются договоры и предоставляются равные условия доступа к данной услуге в порядке, утвержденном уполномоченным органом.

За 1 полугодие 2022 года предприятием был получен доход в размере 5 422,7 млн. тенге, в том числе: от оказания регулируемых услуг по производству тепловой энергии 1 479,7 млн. тенге, от оказания услуг по иной деятельности 3 943,0 млн. тенге.

Расходы предприятия за 1 полугодие 2022 года год составили 5 177,0 млн. тенге, из них от оказания регулируемых услуг по производству тепловой энергии 1 314,2  млн. тенге, в том числе производственная себестоимость 1 282,2  млн. тенге и расходы периода 32,0 млн. тенге.

Результатом деятельности работы предприятия до налогообложения является прибыль в размере 245,7  млн. тенге, в том числе от производства тепловой энергии в размере 165,5 млн. тенге.

ТОО «Степногорская ТЭЦ» на 2022 год уполномоченным органом утверждена инвестиционная программа на сумму 233 796 тыс. тенге, выполнение мероприятий которой предусмотрены во втором полугодии 2022 года. В рамках инвестиционной программы будет произведена реконструкция котлоагрегата БКЗ 160-100 ст. № 1 на сумму 229 290,0 тыс. тенге и приобретено следующее оборудование: насос Д 200/90 на НС-А (насос смывной) в котельный цех - 1 шт и электродвигатели А112-10, 380в., 125 кВт 590 об/мин на ВД-3 А,Б в электрический цех - 2 шт на общую сумму 4 506,0 тыс. тенге.

На 2022 год в соответствии с Приказом  Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, Министерства национальной экономики РК по Акмолинской области  № 225-ОД от 25.11.2020 года был утвержден предельный уровень тарифа и тарифной сметы на регулируемые услуги по производству тепловой энергии, согласно которому средневзвешенный тариф составляет 3 988,20 тенге/Гкал без учета НДС. При этом ТОО «Степногорская ТЭЦ» услуги по производству тепловой энергии осуществляет по утвержденным дифференцированным тарифам юридическим лицам: с прибором учета 3 974,05 тенге/Гкал и без прибора учета 5 243,08 тенге/Гкал, населению через ТОО «Степногорск Энергосбыт» по тарифу 3 939,5 тенге/Гкал без учета НДС.

Все затраты в утвержденной уполномоченным органом тарифной смете на производство тепловой энергии представлены затратами на производство и расходами периода или административными расходами.

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы

ТОО "Степногорская ТЭЦ" на 2022 год по итогам 1-ого полугодия 2022 года

| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Принято в утвержденной тарифной смете | Фактические показатели тарифной сметы | Отклонение, % | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе: | тыс.тенге | 2 842 982,9 | 1 282 235,9 | -54,9 |  |
| 1. | Материальные затраты, всего: | тыс.тенге | 1 667 083,5 | 755 016,1 | -54,7 |  |
| 1.1. | сырье и материалы | тыс.тенге | 177 752,6 | 70 782,8 | -60,2 |  |
| 1.2. | топливо | тыс.тенге | 1 153 058,9 | 603 587,7 | -47,7 |  |
| 1.3. | услуги водохозяйственной и канализационной системы |  | 336 272,0 | 80 645,6 | -76,0 | за счет снижения стоимости |
| 2. | Затраты на оплату труда | тыс. тенге | 300 179,4 | 229 051,8 | -23,7 | увеличение средней заработной платы |
| 3. | Амортизация | тыс.тенге | 117 193,2 | 109 045,0 | -7,0 |  |
| 4. | Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | тыс.тенге | 581 439,3 | 78 410,6 | -86,5 | выполнение согласно утвержденному графику |
| 5. | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс.тенге | 87 866,7 | 73 786,7 | -16,0 |  |
| 6. | Экологические платежи за выбросы и отходы | тыс.тенге | 73 716,8 | 28 813,3 | -60,9 |  |
| 7. | Прочие затраты | тыс.тенге | 15 503,9 | 8 112,5 | -47,7 |  |
| II | Расходы периода, всего: | тыс.тенге | 56 847,2 | 32 043,9 | -43,6 |  |
| 8. | Общие и административные расходы | тыс.тенге | 56 847,2 | 32 043,9 | -43,6 |  |
| III | Всего затрат | тыс.тенге | 2 899 830,1 | 1 314 279,8 | -54,7 |  |
| IV | Доход (РБА*СП) | тыс.тенге | 114 893,0 | 165 466,7 | 44,0 |  |
| VI | Всего доходов | тыс.тенге | 3 014 723,1 | 1 479 746,5 | -50,9 |  |
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 755,9 | 374,0 | -50,5 |  |
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге | 3 988,2 | 3 956,2 | -0,8 |  |

Исходя из полученных доходов и сложившихся затрат на оказание услуг по производству тепловой энергии средневзвешенный тариф за 1 полугодие 2022 года составил  3 956,2 тенге/Гкал, что ниже утвержденного тарифа на 0,8% или на 32 тенге.

О перспективах в работе на 2 полугодие 2022 года ТОО «Степногорская ТЭЦ» можно сказать следующее. Основным приоритетом в деятельности предприятия, как и прежде, будет, оказание услуг по производству тепловой энергии потребителям  г. Степногорска и пос. Заводской. Все  мероприятия по утвержденной инвестиционной программе буду выполнены в срок и в полном объеме, утвержденная тарифная смета будет исполнена.